**Регламент проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории Полетаевского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Этап | Срок | Срок при не состоявшемся конкурсе | Примечание |
| 1. | Размещение на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов в сети «Интернет» и на официальном сайте Полетаевского сельского поселения сообщения о проведении конкурса и конкурсной документации, опубликование в газете «Сосновская Нива» сообщения о проведении конкурса | 25.11.2022г. | - | Конкурсная документация размещается на официальном сайте торгов: [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru), а также на сайте www.poletaevskoe.eps74.ru публикуется в газете «Сосновская Нива» |
| 2. | Прием заявок на участие в конкурсе | с 15ч 00м 25.11.2022г. до 11ч 00м 19.01.2023г. | - | Заявки на участие в конкурсе представляются в рабочие дни, с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: Челябинская область, Сосновский район, п. Полетаево, ул. Лесная, 2А, кабинет бухгалтерии. |
| 3. | Заседание конкурсной комиссии по вопросу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | В 11ч 00м 19.01.2023г. | Вскрытие конверта с единственной представленной заявкой и рассмотрение этой заявки в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. | Заседание проводится по адресу: Челябинская область, Сосновский район, п. Полетаево, ул. Лесная, 2А, кабинет бухгалтерии.  Размещение протокола вскрытия конверта осуществляется в течение трех рабочих дней с момента подписания. |
| 4. | Заседание конкурсной комиссии по вопросу предварительного отбора участников конкурса и подписание протокола о проведении предварительного отбора участников | С 09ч 00м  до 16ч 00м  23.01.2023г. |  | Заседание проводится по адресу: Челябинская область, Сосновский район, п. Полетаево, ул. Лесная, 2А, кабинет бухгалтерии.  Размещение протокола о проведении предварительного отбора участников осуществляется в течение трех рабочих дней с момента подписания. |
| 5. | Направление участникам конкурса уведомления с предложением представить конкурсное предложение | 24.01.2023г. | В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся |  |
| 6. | Прием конкурсных предложений | С 09ч 00м 25.01.2023г.  до 11ч 00м  24.04.2023г. | Составляет не более 60 рабочих дней со дня получения заявителем этого предложения | Прием конкурсных предложений осуществляется в рабочие дни с 09.00ч. до 16.00ч. (перерыв с 13.00ч. до 14.00ч.) время местное по адресу: 456520, Челябинская область, Сосновский район, п. Полетаево, ул. Лесная, 2А. |
| 7. | Заседание конкурсной комиссии по вопросу вскрытия конвертов с конкурсными предложениями | 24.04.2023г.  В 11ч 00м |  | Заседание состоится по адресу: 456520, Челябинская область, Сосновский район, п. Полетаево, ул. Лесная, 2А.  Размещение протокола вскрытия конверта с конкурсными предложениями осуществляется в течение трех рабочих дней с момента подписания. |
| 8. | Заседание конкурсной комиссии по вопросу рассмотрения и оценки конкурсных предложений и определение победителя конкурса. | С 25.04.2023г.  по 03.05.2023г. | Срок рассмотрения предложения составляет не более чем пятнадцать рабочих дней со дня предоставления предложения.  Принятие решения о заключении с участником конкурса концессионного соглашения в тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. | По адресу: 456520, Челябинская область, Сосновский район, п. Полетаево, ул. Лесная, 2А. |
| 9 | Подписание протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений | 03.05.2023г. |  | Размещение протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений осуществляется в течение трех рабочих дней с момента его подписания. |
| 10 | Подписание протокола о результатах проведения конкурса | 11.05.2023г. |  | Размещение протокола о результатах проведения конкурса осуществляется в течение трех рабочих дней с момента его подписания. |
| 11 | Опубликование, размещение сообщения о результатах проведения конкурса | До 31.05.2023г. | В течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия решения об объявлении конкурса несостоявшимся | Размещается на официальном сайте торгов: [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru), а также на сайте www.poletaevskoe.eps74.ru публикуется в газете «Сосновская Нива» |
| 12 | Направление уведомления Участникам о результатах проведения конкурса | До 31.05.2023г. | В течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия решения об объявлении конкурса несостоявшимся | В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса |
| 13 | Направление победителю конкурса проекта концессионного соглашения и протокола о результатах конкурса | До 18.05.2023г. | Не позднее чем через пять рабочих дней со дня принятия решения о заключении концессионного соглашения с заявителем | Концедент в течение 5 рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект концессионного соглашения. |
| 14 | Подписание концессионного соглашения | Не позднее 01.06.2023г. | В течение 10 дней с момента получения протокола о результатах конкурса и проекта концессионного соглашения) | В течение 10 дней с момента получения протокола о результатах конкурса и проекта концессионного соглашения) |
| 15 | Срок передачи концедентом концессионеру объекта концессионного соглашения | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами Концессионного соглашения |  |  |